路桥区安溶泾及其汇流区河道底泥处置试点服务项目

公 开 招 标 文 件

- 招标编号：ZJWS2018-LQ183

项目名称：路桥区安溶泾及其汇流区河道底泥处置试点服务项目

采购单位： 台州市路桥区水利海洋渔业局

招标代理：浙江五石工程咨询有限公司

二○一八年十一月

目    录

前附表

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  招标内容及要求

第四部分  投标文件部分格式

第五部分  评分办法及评分标准

前  附  表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 路桥区安溶泾及其汇流区河道底泥处置试点服务项目 |
| 2 | 招标编号 | - ZJWS2018-LQ183 |
| 3 | 项目说明 | 项目名称：路桥区安溶泾及其汇流区河道底泥处置试点服务项目。 招标范围：本次项目内容包括工程二次设计（设计优化）、河道清污疏浚、污泥无害化处置、河道污泥资源化利用、二次污染防治等 。 |
| 4 | 最高限价 | 本项目预算价：5636117元整，最高限价为5636117元整。 |
| 5 | 总工期 | 120日历天 |
| 6 | 采购单位 | 台州市路桥区水利海洋渔业局 |
| 7 | 招标代理 | 浙江五石工程咨询有限公司。 |
| 8 | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份。 |
| 9 | 投标保证金金额 | 人民币10万元整。 |
| 10 | 支付形式 | 以电汇形式，于投标截止时间两天前须电汇到达指定账号（户名：浙江五石工程咨询有限公司；人民币账号1202003209900014176；开户银行：中国工商银行杭州市潮王路支行。） |
| 11 | 投标有效期 | 从投标截止日起90天内有效，从招标文件规定的提交投标文件截止之日起计算，在此期限内，投标人不得撤销或修改其投标文件。 |
| 12 | 投标截止时间及开标时间 | 2018年12月21日 上午9:30（北京时间）。 |
| 13 | 投标投标书递交及开标地点 | 台州市路桥区南官大道271号（红十字救护培训基地三楼）。 |
|  | 评标办法 | 综合评分法。 |
| 14 | 履约保证金 | 中标人在签订合同前向采购单位交纳合同金额10%作为履约保证金，项目竣工验收合格后退还。 |
| 15 | 解释 | 本招标文件的解释权属于浙江五石工程咨询有限公司。 |
| 16 | 现场演示、现场踏勘 | 无要求 |
| 17 | 节能环保 | 无要求 |
| 18 | 样品 | 无要求 |

第一部分   招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，浙江五石工程咨询有限公司受台州市路桥区水利海洋渔业局委托，对其路桥区安溶泾及其汇流区河道底泥处置试点服务项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的国内合格投标人前来参加投标。具体如下：

一、招标项目编号：  ZJWS2018-LQ183

二、招标内容：工程二次设计(设计优化)、河道清污疏浚、污泥无害化处置、河道污泥资源化利用、二次污染防治等。

本项目预算金额5636117元，最高限价为人民币5636117元整。报价超过最高限价投标无效。

三、合格投标人的资格要求：

1、本次招标不接受联合体投标。

2、本次招标要求投标人在中国境内注册具有独立的企业法人资格，依法取得有效的营业执照。

3、投标人须具备的资质要求：投标人应同时具备以下要求：

（1）建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包二级及以上资质；

（2）建设行政主管部门颁发的环境工程设计（污染修复工程）专项乙级及以上资质。

4、2014年10月1日（合同签订时间）至今投标人完成过境内单个合同金额500万（含）以上污染土壤修复治理项目业绩（不包括矿山、垃圾填埋场业绩，须提供中标通知书、合同和竣工验收资料（竣工验收资料包括环保部门出具的验收意见或环保部门的验收备案函或专家验收意见或业主、监理等单位联合出具的验收证明）。

四、招标文件的发售:

1、发售时间：2018年12月 1 日至 2018年 12 月8日

(双休日及法定节假日除外，每日上午9：30—11：30，下午13：30—16：30，北京时间)

2、发售地点：杭州市下城区白石路318号中国（杭州）人力资源服务产业园北楼415室。

3、标书售价：人民币500元整，售后不退。

4、购买标书时应提供以下资格证明材料:

a.企业法人营业执照副本；

b.法定代表人身份证明书及本人身份证或法人授权委托书及其身份证；

c.环保工程专业承包二级及以上资质（复印件加盖公章）；

d.环境工程设计（污染修复工程）专项乙级及以上资质（复印件加盖公章）；

e.业绩证明；

f.投标供应商报名表。

五、投标保证金：

1、投标保证金：人民币10万元整；

2、交纳截止时间：于投标截止时间两天前须电汇到达指定账号

户    名：浙江五石工程咨询有限公司       账    号：1202003209900014176

开户银行：中国工商银行杭州市潮王路支行

六、投标须知：

1、投标截止时间与地点:2018年12月21日 上午9:30整，地点：台州市路桥区南官大道271号（红十字救护培训基地三楼）

2、投标文件：正本份数：一份，副本份数：四份

七、开标时间及地点：2018年 12月21日 上午9:30整，地点：台州市路桥区南官大道271号（红十字救护培训基地三楼）

八、质疑和投诉：

1.采购公告期限：从公告发布之日起至公告发布之日后的第6个工作日；

2.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。
    3.中标公告期限：对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

4.根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。
    1）信用信息查询的截止时点：投标截止前一个工作日；
    2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；
    3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；
    4）信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。
    不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

九、联系方式：

招标单位：台州市路桥区水利海洋渔业局；

联系人：李先生

招标代理机构：浙江五石工程咨询有限公司； 联系人：徐先生

联系电话：（技术疑问）0576-82966133；（标书购买）0571-85340710；传真：0571-85342190

十、采购（中标）公告发布媒体：浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/new/）

备注：请贵单位领取本次招标采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的准备工作，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

浙江五石工程咨询有限公司

二○一八年十一月

第二部分   投标须知

一、说明和释义

1、说明

1.1、本招标文件仅适用于浙江五石工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2、本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3、本招标文件的解释权属于浙江五石工程咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1、招标人：具体组织实施招标活动的法人。

2.2、投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3、响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4、合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5、甲方：合同中明确规定的实际购买服务的法人或其他组织和自然人 。

2.6、乙方：合同中规定的向甲方提供服务的法人或其他组织和自然人。

2.7、伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供服务有关联的辅助服务及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8、知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

2.9、不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

二、 投标人

1、 合格投标人的范围

1、本次招标不接受联合体投标。

2、本次招标要求投标人在中国境内注册具有独立的企业法人资格，依法取得有效的营业执照。

3、投标人须具备的资质要求：投标人应同时具备以下要求：

（1）建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包二级及以上资质；

（2）建设行政主管部门颁发的环境工程设计（污染修复工程）专项乙级及以上资质。

4、2014年10月1日（合同签订时间）至今投标人完成过境内单个合同金额500万（含）以上污染土壤修复治理项目业绩（不包括矿山、垃圾填埋场业绩，须提供中标通知书、合同和竣工验收资料（竣工验收资料包括环保部门出具的验收意见或环保部门的验收备案函或专家验收意见或业主、监理等单位联合出具的验收证明）。

2、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。

3、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

三、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发售

投标人在领取招标文件的同时须填写报名登记表。

- 1.2、招标文件约束力

投标人一旦领取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1、投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于投标通知（邀请）书中规定时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标人。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并以书面形式通知投标人。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

3.2、为使投标人有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。

四、投标文件

1、投标文件

1.1、投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许在基本满足招标要求的前提下出现的微小差异。

1.2、投标人必须按招标文件的要求提供资料，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。

1.3、投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由技术资信部分和商务报价部分两部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、技术资信部分组成

·企业资质证书副本复印件，企业营业执照副本及相关资质证书（复印件加盖公章）

·法定代表人身份证明书（见格式5-2）

·法定代表人授权委托书（见格式5-3）

·企业情况表（见格式5-6）

·同类业绩情况表（见格式5-7）

·本项目拟委任的主要负责人资历表（见格式5-8）；

·拟派本项目的人员名单（见格式5-9）注：提供拟派驻人员的配置情况、技术能力、工作时限、业绩（非项目负责人）职责等；

·诚信投标承诺书（见格式5-10）

·项目实施方案

·投标商其他相关体系认证证书和相关获奖荣誉证书（如有则提供，复印件加盖公章）

·监狱企业的相关证明材料（如有）

·中小企业声明函(见格式5-11)及小型和微型企业的相关证明材料（如为小型和微型企业）

·招标文件要求提供的一些资料、证明材料（对照技术资信评标打分标准表需提供的资料）

2.2、商务报价部分组成

·投标函（见格式5-1）

·开标一览表（见格式5-4）

·投标报价明细表（见格式5-5）

3.1、投标文件格式

投标人应按照格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册，(技术资信部分投标文件与商务投标部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2投标文件编制

投标人按规定编制投标文件，一份“正本”和 四份“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.3开标一览表，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

3.4投标文件附件的编制及编目

投标文件附件由投标方视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

4、投标报价

4.1、投标报价应包含中标人应按国家有关规定需缴纳的各种规费和税费，招标人不再另行支付。

4.2、投标人应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.3、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.4、本次招标只有一次投标报价的机会，投标人应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

4.5、投标人应认真填报（附件）中的所有内容，有关报价的详细说明可在投标书的相应条款中予以说明。对没有填报的费用，业主将不予支付，并认为此项费用已包含在报价表中的其他单价和合价中。

4.6、报价币种及单位为人民币 元。

4.7、甲方按照实际工程量支付费用。

5、投标保证金

5.1投标人应提供《前附表》中所规定的投标保证金；投标人交纳的投标保证金必须在投标截止时间两天前到达指定账户。

5.2投标保证金采用以电汇形式汇入以下账号。

交纳截止时间：于投标截止时间两天前须电汇到达指定账号

户    名：浙江五石工程咨询有限公司       账    号：1202003209900014176

开户银行：中国工商银行杭州市潮王路支行

5.3未按上述要求要求提交投标保证金的投标将被视为投标无效。

5.4中标人的投标保证金将在采购方与中标方签订的合同生效后五个工作日内由我公司以转账的方式予以退还。（按活期利率支付利息）

5.5落标的投标人的投标保证金，将在招标人发出中标通知书后五个工作日内由招标代理机构以银行转账的方式予以退还。（按活期利率支付利息）

5.6、发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

1）开标后在投标有效期间，投标方撤回其投标文件。

2）中标方未按规定缴付招标代理费。

3）投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

4）未按规定提供履约保证金。

6、投标文件的有效期

6.1、投标有效期为90天，从招标文件规定的提交投标文件截止之日起计算，在此期限内，投标人不得撤销或修改其投标文件。

6.2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

7、投标文件的签署和份数

7.1、投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

7.2、投标文件须由投标人盖章并由法定代表人或法定代表人授权委托代理人签署，投标人应写全称。

7.3、投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，提供一式五份，其中正本一份，副本四份(技术资信部分投标文件与商务报价部分投标文件分开装订，分别密封)。

7.4、当正本与副本不一致时，均以正本为准。当投标人投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定投标人出现选择性投标而对其投标予以废标。

8、特别说明：

8.1、投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、认证等必须为投标人所拥有。

8.2、投入本次服务周期的编制专业技术人员必须为投标人员工，且提供社保部门出具的投标截止时间前3个月的社保证明文件。

8.3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报有关部门查处。

- 五、投标文件的密封与递交

1、投标文件应按以下方法分别装袋密封：

1.1 、投标文件密封袋内装投标文件正副本共一式五份。投标文件的包封应密封完好，封口处加盖投标人公章、法定代表人或授权委托代理人印章或签字。封皮上写明招标编号、招标项目名称、招标方名称、投标方名称、代理方名称等内容,并注明“截止     年  月  日  时不得开启”字样。

1.2、投标文件分《技术资信标书》、《商务报价标书》，并分别密封包装。

·《技术资信标书》密封袋内装技术资信标书正副本共五份，封口处加盖投标人公章、法定代表人或授权委托代理人印章或签字。

·《商务报价标书》密封袋内装商务报价标书正副本共五份，封口处加盖投标人公章、法定代表人或授权委托代理人印章或签字。

1.3、如果包封没有按规定密封，招标人将不予受理。如果投标方未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封概不负责。对此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

1.4、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写。副本可为正本的复印件。

2、投标截止时间

2.1、投标文件必须在投标截止时间前送达招标文件指定的投标地点。

2.2、招标方推迟投标截止时间时，应以书面形式，通知所有投标方。在这种情况下，招标方和投标方的权利和义务将受到新的截止期的约束。

2.3、在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接收。

3、投标文件的修改和撤回

3.1、投标以后，如果投标方提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标方，招标方可以予以接受。但不退还投标文件。

3.2、投标方修改投标文件的书面材料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)”和“截止     年  月  日  时不得开启”字样。

3.3撤回投标应以书面形式通知招标方。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法定代表人或授权委托代理人签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以送达招标方或邮电到达日戳为准。

3.4开标后投标方不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。

4、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1、投标文件必须在规定的投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

4.2、按规定交纳了投标保证金。

4.3、包装与密封符合招标文件要求。

- 六、开标和评标

1、开标

1.1、招标代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标代理机构主持，采购方代表及有关工作人员参加。

1.2、开标时投标方法定代表人授权委托代理人出席采购会议的须出示法定代表人授权委托书原件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、合法有效的身份证明原件。开标时如果投标人不能提供以上证件、证明将导致投标文件被拒绝。

1.3、投标人法定代表人（或授权委托代理人）未准时参加开标会议的视为自动弃权。经投标文件符合性审查，有下列情况之一者将视为无效标，不予评审：

1）未按规定密封；

2）投标文件封口处无封口加盖投标人公章、法定代表人或授权委托代理人印章或签字；

3）未按规定格式填写、实质性内容不全或模糊不清；

4）投标截止时间后送达的投标文件；

5）投标人递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效；

6）投标人未按招标文件要求提交投标保证金；

7）投标人在本项目投标过程中有弄虚作假，伪造证明的行为；

1.4、开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

1.5、招标代理机构在开标仪式上，将公布投标方的名称、投标价格、服务期及其投标的修改、投标的撤回、投标保证金是否提交等，并做唱标记录。

1.6、对投标文件的初审：

价格构成有无计算错误，及验证保证金。

1.7、投标的澄清

1）评标委员会有权就投标文件内容向投标方提出询问或澄清要求。投标方必须按照招标代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

2）必要时评标委员会可要求投标方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标授权委托代理人的签字，并将作为投标内容的一部分。

3）投标方对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

2、评标

2.1、评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）由招标代理机构依法组建，其中环保类专家3人，水利类专家2人。对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由招标人的代表、专家和其他有关方面的代表组成。

2.2、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行技术和商务评估，综合比较与评价。

2.3、评标委员会或评标小组职责和义务

评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标候选人，并对其排序；综合得分最高的投标人推荐为中标人；

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

评标委员会成员应当履行下列义务：

1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

2）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。

3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。

4）参与评标报告的起草。

5）配合财政部门的投诉处理工作。

6）配合招标采购单位答复投标人提出的质疑。

2.4、评标应当遵循下列工作程序：

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行技术和商务评估，综合比较与评价。

2.5、评标过程保密

1）公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2）在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

3）在评标期间，招标人将通过指定联络人与投标人进行联系；投标方企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

4）评标委员会不向落标人解释原因。

2.6、废标

在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2）投标人报价均超过采购方设定的最高限价，作废标处理。

3）因重大变故，采购任务取消的。

4）评审小组认为投标文件有重大偏离或与招标要求严重不符的为无效。

废标后，招标人将把废标的理由通知所有投标人 。

3、中 标

3.1中标的标准

招标人将把中标通知书授予最佳投标者：

1）投标文件满足招标文件的实质性要求；

2）技术、经济等综合指标最优者；

3）具有很好执行合同的能力；

4）能够提供最佳的服务。

3.2中标通知

1）采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2）招标代理费：根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件按照中标金额向中标单位收取招标代理服务费。该费用中标方须在中标通知书发出5日内一次性付清。

3）中标通知书将是合同的一个组成部分。

3.3合同授予

3.3.1履约保证金

1）中标人在签订合同前向采购单位交纳人民币合同额的10%履约保证金或履约保函，项目竣工验收后退还。

2）若中标人不能按照招标文件规定执行,取消中标资格,不予退还投标保证金。

3）签订合同后，如中标人不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

4）履约保证金在合同履行完毕后5个工作日内无息退还。

3.3.2签订合同

1）中标人应在交纳履约保证金后与采购单位签订合同。

2）中标人拖延、拒签合同的, 取消中标资格，不予退还投标保证金。

3）招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。

4）招标人无正当理由拒签合同的，招标人应向中标投标人双倍支付投标保证金。

第三部分   招标内容及要求

一、项目概况

1.项目背景

台州市路桥区素有“百路千桥”之称，背山面海，河道纵横，水网密布，是一个典型的水乡城市，可谓依水而建，逐水而市，靠水而兴。辖区内有各级河道 438 条709公里，各类池塘4099口，水域面积17.58平方公里。其中，市级河道6条，区级河道15条，镇村级河道417条。

由于大部分市区河道较为狭窄，河道两岸房屋密集，河中废弃物较多，河道疏浚特别是弃土外运难度较大，同时由于大量污染物直排入河，不但水体受污染，底泥也受到污染；且河网相连、水流反复，已疏浚河道底泥易再度受污染。因此在搞好治污、截污的前提下，积极开展河道清污工作，也是水环境综合治理的重要举措之一。

2.项目概况

试点服务范围为该河段上游的k0+000—k0+436 段。上游段底泥污染较为严重，重点污染为河道的起点处，粘土层也存在污染物，据村民反映，10年前沿岸存在大量拆解业工厂，导致河道污染严重，目前上游拆解业工厂已全部拆除，但仍存在工业园区，主要有包装厂、塑料、机械、纸箱、洁具厂等，村民反映仍存在工业污水直排现象，急需截污。另外，上游段岸边还存在一部分去年清出的河道污泥，自然堆放，尚未处置，约有1000m3。

（1）重金属污染

因河道主要用于路西村农田灌溉，因此以农用地的标准GB15618进行评价，根据资料及检测结果，安溶泾及其汇流区河道底泥重金属含量高于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）标准的主要有Cu、Zn、Pb、Cd、Hg。Cu 超标的采样点位为 7#、8#，Zn 超标的采样点位为 1#、7#，Pb 超标的采样点位为 7#，Cd 超标的采样点位为 1#、7#、8#，总铬超标的采样点位有 1#，总汞超标的采样点位有7#，镍和总砷不超标。

（2）多氯联苯污染

根据检测结果，点位 1#、7#、8#PCB 总量未超标，1#，8#点位 PCB126及 PCB169 超过二类用地筛选值，不超过二类用地管控值；7#点位污泥层 PCB126超过二类用地管制值，PCB169 超过二类用地筛选值，不超过二类用地管制值。综上所述，该河段的重金属和多氯联苯无论是在污泥层还是粘土层均有超标，潜在危害较大。因此，必须进行相应的处置，以防止对周边环境形成二次污染。

图1-1安溶泾干支流采样点位图

该河段的重金属和多氯联苯无论是在污泥层还是粘土层均有超标，潜在危害较大。因此，必须进行相应的处置，以防止对周边环境形成二次污染

3.地理位置

本工程主河道安溶泾位于台州市路桥区峰江街道安溶村、路西村附近，起于安溶村，至安溶庙入南官河。

4.建设内容与范围

本项目建设范围为台州市路桥区安溶泾河道，其中试点服务段位于河道上游k0+000—k0+436段，试点工程河道清污量约2040m3，加上去年清污尚堆放在左岸场地的污泥约1000m3，合计3040m3，建设内容包括河道清污疏浚、污泥无害化处置、河道污泥资源化利用、二次污染防治等。

二、质量要求：符合国家相关标准，通过第三方的检测和验收并取得环保等相关主管部门的认可。本项目竣工验收需符合以下标准（包括但不限于，国家地方出台最新技术标准、规范等文件，以最新的技术标准规范文本为准）：

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

- 《中华人民共和国环境保护法》2014年修订；

- 《中华人民共和国水法》2016 年7月修订；

- 《中华人民共和国水污染防治法》2017年6月修订；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2016年修订；

- 《中华人民共和国防洪法》2016年修订；

- 《中华人民共和国水土保持法》2010年12月修订；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国办发 〔2011〕35号）；

- 《中华人民共和国水文条例》（2007年4 月，2017 年 3 月；修订）；

- 《浙江省水利厅关于印发2017年“五水共治”水利实施计划 的通知》（浙水治〔2017〕3号）；

- 《浙江省综合治水工作规定》（2015年7月）；

- 《关于进一步严格涉重金属行业环境管理的通知》（2014年12月）；

- 《台州市清洁水源行动方案》（台政发〔2011〕33号）；

- 《台州市清洁土壤行动方案》（2014年12月）。

- 《疏浚与吹填工程设计规范》（JTS181-5-2012）；

- 《疏浚与吹填工程施工规范》（JTS207-2012）；

- 《水运工程岩土勘察规范》（JTS133-2013）；

- 《水运工程测量规范》（JTS131-2012）；

- 《疏浚岩土分类标准》（JTJ/T320-1996）；

- 《水运工程土工合成材料应用技术规程》（JTJ239-2005）；

- 《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；

- 《小型潜水排污泵选用及安装》（01S305）；

- 《生态环境状况评价技术规范》（HJ/Tl92-2015）；

- 《堤防设计规范》（GB50286-2013）；

- 《土工试验规程》（SL237-1999）；

- 《河流泥沙颗粒分析规程》（SL42-2010）；

- 《渠道防渗工程技术规范》（SL18-2004）；

- 《水利水电工程施工测量规范》（SL52-2015）；

- 《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）；

- 《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）；

- 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）；

- 《河湖生态疏浚工程施工技术规范》（DB32/T3258-2017）；

- 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

- 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）;

- 《水环境监测规范》（SL219-2013）;

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）;

- 《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）;

- 《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007;）

- 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）；

- 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）；

- 《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

- 《城镇污水处理厂污泥处置—园林绿化用泥质》（GB/T 23486-2009）；

- 《城镇污水处理厂污泥处置—土地改良用泥质》（GB/T 24600-2009）；

- 《非烧结垃圾尾矿砖》(CJ/T422-2007)；

- 《城镇污水处理厂污泥处置—农用泥质》（CJ/T309-2009）；

- 《城镇污水处理厂污泥处置—水泥熟料生产用泥质（CJ/T 314-2009）；

- 《危险废弃物鉴别标准浸出毒性鉴别》(GB50853-2007)；

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

- 《台州市水污染防治专项总体实施方案（修订稿）》（台环保〔2017〕64号）；

- 《台州市环境保护“十三五”规划》（台政办发〔2016〕95号）；

- 《台州市固体废物污染防治工作方案》（2017年10月）；

- 《湖泊河流环保疏浚工程技术指南》（2013年5月）；

- 《台州市路桥区河道规划报告》（2013年8月）；

- 《峰江街道农田污染土壤治理修复试点地块（路西村）治理修复项目实施方案》（2018年1月）；

- 《路桥区安溶泾及其汇流区河道底泥处置试点工程实施方案及设计图册》；

- 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)；

- 其他相关资料。

三、验收要求

供应商应严格按照国家相关法律法规、技术标准、规范以及实施方案（见附件）、经招标人批复的工程二次设计图纸等要求进行施工。

1、工程二次设计

投标供应商在投标前应审阅并且同意接受由甲方提供的《路桥区安溶泾及其汇流区河道底泥处置试点工程实施方案》及设计图册等相关资料，工程二次设计应严格按照实施方案进行设计并符合国家相关标准，并经招标人审批同意后方可开工。

2、清污及污泥处置

清污后及时通知监理单位对已清污的断面进行验收，清污断面按照设计图纸断面判定，参照《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—堤防工程》SL634-2012中河道疏浚部分要求以及本项目的环保要求。

清污后验收单位对断面进行验收合格后，需同时对清污后的河道底部泥土表层进行采样，检测其污染物含量是否符合农用地风险筛选值，其浸出液是否符合《农田灌溉水质标准》GB5084-2005。

处理后的污泥需符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)以及《危险废弃物鉴别标准浸出毒性鉴别》GB50853-2007，同时需对清污固化处理后的泥饼进行检测，其浸出液需满足《危险废弃物鉴别标准浸出毒性鉴别》GB50853-2007的要求，用于制砖的部分，泥饼还需满足《非烧结垃圾尾矿砖》CJ/T422-2007的要求；用于种植土的部分，泥饼还需满足《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》GB/T23486-2009 的要求；用于滨岸生态屏障的部分的回填土，泥饼还需满足《公路土工试验规程》(JTGE40-2007)。

表1-1 需满足的相关标准

| 项目 | 需满足的标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 清挖断面 | 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—堤防工程》 SL634-2012 |  |
| 用于制砖的污泥 | 《危险废弃物鉴别标准浸出毒性鉴 别》GB50853-2007 | 《非烧结垃圾尾矿砖》CJ/T422-2007 |
| 用于种植的污泥 |  | 《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》 GB/T23486-2009 |
| 用于回填的污泥 |  | 《公路土工试验规程》(JTGE40-2007) |
| 清挖后的断面浸出液 |  | 《农田灌溉水质标准》GB5084-2005 |

3、河道二次污染防治

河道受污染的底泥在清挖、输送、暂存、处置的过程中，针对该过程中产生的污染需挖掘截流沟，对场地和运输车做防渗处理；泥饼和施工尾水作为清污的主产品和副产品，必须处理合格后才可进行资源化或者排放。针对外源污染的生活污染可选择接入市政污水管网，工业污染水需处理达标后符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015以及台州当地相关标准并纳入市政管网。

四、工期要求

签订合同签订日起120个日历天内完成全部工作,其中工程二次设计需在合同签订日起10个日历天内完成。

五、施工现场基本状况和要求

（1）安全要求

严格执行国务院393号令《建设工程安全生产管理条例》，文明施工的规定和招标人针对本工程所作出的安全、文明措施，应加强对员工的安全作业管理，经常组织员工进行安全作业知识培训。如发生事故，其一切损失及责任均由中标人自行承担。

（2）施工技术要求

1）材料环保

根据污泥性质和干化污泥土要求，必须采用环保的干化剂或其它药剂，不会对环境造成二次污染，如必须使用非环保药剂或材料必须注明并严格按照操作说明使用，以防止污染周边环境。

2）施工过程环保

污泥处置干化施工过程要求环保，其余工序对河道及陆上周边环境均无任何影响。

3）干化后污泥土料、尾水排放无毒无害

干化污泥土需满足其最终去向的相关国家规定，尾SS悬浮符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002。

六、人员要求：项目派驻人员符合国家标准

七.付款方式

（1）中标人在签订合同前向采购单位交纳合同额的10%履约保证金或履约保函，项目竣工验收后退还。

（2）合同生效后10个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的10%作为预付款，乙方正式进场实施项目。

（3）完成处理量的50%后10个工作日内，甲方支付给乙方至合同价款的30%。

（4）项目竣工验收通过后10个工作日内甲方支付给乙方至实际工程量的85%。

（5）全部项目通过结算审计后20个工作日内甲方支付给乙方至（合同）审计价款的95%，余5%作为质量保证金。质量保证期：1 年。

第四部分  合同主要条款

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后定）

根据               项目的招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就甲方聘用乙方从事                    工作，为明确甲方和乙方服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，以兹共同遵守。

一、合同的标的物

甲方向乙方采购内容要求如下：                    。

二、合同价格与支付

2.1 本合同为固定总价合同，合同价格按此次中标价格执行，

2.1.1合同总金额为人民币 大写         小写：（￥         .00  ）。

2.1.2该合同价包含了为完成                  项目以及本合同和招标文件、补充文件约定的工作所有内容。

2.1.3除甲方要求变更（含甲方要求的设计变更及清单内工程量变更）外，合同价不予调整。

2.1.4甲方按照实际工程量支付费用。

2.2 付款方式：

（1）中标人在签订合同前向采购单位交纳合同额的10%履约保证金或履约保函，项目竣工验收后退还。

（2）合同生效后10个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的10%作为预付款，乙方正式进场实施项目。

（3）完成处理量的50%后10个工作日内，甲方支付给乙方至合同价款的30%。

（4）项目竣工验收通过后10个工作日内甲方支付给乙方至实际工程量的85%。

（5）全部项目通过结算审计后20个工作日内甲方支付给乙方至（合同）审计价款的95%，余5%作为质量保证金。质量保证期：1 年。

三、工期

3.1总工期为           日历天。

3.2甲方应在计划开工日期7天前向乙方发出开工通知。 工期自开工通知中载明的开工日期起算。因甲方原因未按计划开工日期开工的，甲方应按实际开工日期顺延竣工日期。因甲方原因或不可抗力等导致工期延误需要修订施工进度计划的，甲方应给予乙方修改施工进度计划的时间。

四、地点

污染场地现场施工地点：

五、工程师及现场其他管理人员

5.1工程师

5.1.1甲方派驻的工程师（若有）

甲方委派             为驻工地代表（工程师），按照以下要求，行使职权：

a．代表甲方对工程质量、进度、成本、安全及文明施工进行监督，工程存在质量问题或安全问题或施工进度不符合要求的，现场代表有权要求施工单位采取整改措施；

b．甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回并重新委派，委派和撤回均应提前3个工作日通知承包方；

c．甲方代表的指令、通知及签证须由其本人签字并加盖甲方印章（仅有本人签字未有印章的，甲方追认，则对甲方有效，甲方不予追认的，对甲方不具有效力），以书面形式交给乙方现场代表（或合同约定签收人），乙方代表在回执上签署姓名和收到时间。当乙方代表不在施工现场时，甲方可要求属于乙方其它管理人员代签，签字后即可视为乙方代表已签收。

5.1.2 监理单位委派的工程师（若有）

污染场地现场施工监理  姓名：                         职务：

污染土壤治理环境监理  姓名：                         职务：

a.监理工程师的职责：详见甲方与监理单位签订的工程监理委托合同，甲方与监理单位签订的委托合同中有关甲方委托职权条款的复印件，于本合同签订后7日内交给乙方，作为本合同附件。

b.监理工程师需要取得甲方批准才能行使的职权：涉及设计变更、工期顺延、材料价格、停/复工令、工程索赔等可能影响工程价款或工期的签证需经甲方签证同意后，签证才有效。

5.2乙方项目负责人及其负责人

5.2.1乙方任命          为本项目负责人，任命        为工程施工负责人，任命         为乙方污染土壤治理技术负责人。未经甲方同意，乙方不得擅自更换上述人员，乙方擅自更换的，除按合同要求派驻人员外，每变更一人次还需按合同总价的1‰-5‰向甲方支付违约金。如确需变更人员的，乙方需提出书面申请，经甲方同意后变更。

5.2.2乙方派驻施工现场人员有下列情形之一的，甲方有权提出更换，乙方须在甲方提出要求后24小时内用资格和经验可为甲方接受的人员代替，由此发生的一切费用由乙方承担：

a.现场人员不胜任岗位的；

b.不能积极配合监理人员及甲方的；

c.违反甲方工地现场管理规定的；

d.无证上岗的（适用于按规定必须有上岗证）；

e.与本合同规定人员名称不符的；

f.与本工程施工无关的人员。

5.2.3乙方现场施工项目负责人部人员到岗率须达到80%以上，项目负责人、技术负责人、安全专职人员到岗率须达到 100 %，投标文件中需提供相应承诺。

5.2.4现场负责人、项目负责人、技术负责人必须参加每次工程例会，因故不能到工地或不能参加例会，应提前24小时向甲方请假并在获得批准后方可缺席。

5.2.5乙方委派的上述人员均为乙方代表，按以下要求行使合同约定的权力，履行合同约定的职责：

a．按经批准的土壤治理设计方案、施工组织设计（施工方案）、进度计划组织工程施工，对工程质量、安全、进度负责；

b．乙方的要求、请求和通知，以书面形式由项目负责人或驻施工现场代表签字后送交甲方代表，甲方在回执上签署姓名和收到时间。

5.2.6联系单、通知等签收代表

乙方指派           作为本工程中联系单、通知等材料的签收代表，未经甲方同意的，乙方不得变更。如确需变更的，乙方需提出书面申请，经甲方同意后才能变更。

六、甲方工作
甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

6.1甲方负责召集清运现场（污染点区域）相关单位就施工现场的接水、接电、市政排水、等相关协调工作。帮助乙方协调周边单位及居民关系。

6.2甲方按合同约定支付乙方费用。

6.3 负责效果评估工作，推荐或审核乙方申报的本工程检测单位，及时与上级管理部门、审批部门沟通协调。

6.4如实施中涉及到地下管线等障碍物，负责到有关部门办理相关审批手续。

6.5负责办理现场技术变更及超出评估报告的工程量确认。

七、乙方工作

7.1严格按投标文件技术方案及相关管理部门要求开展施工；

7.2乙方编制详细的清污、河道底泥处理方案、编制污染场地工程施工组织设计（包括安全措施），报甲方审批及方案的调整；甲方对治理方案的审批不降低或免除乙方责任，乙方需要对有关方案的可行性承担责任。

7.3乙方深化的施工设计方案、施工图，通过专家论证，并报环境监理同意后，方可施工。

7.4按合同工期要求编制详细的总进度计划和月度进度计划。

7.5项目部管理人员须参加各类施工协调、配合会，服从甲方及监理人（如有）现场总协调做出的决定。

7.6乙方治理工程范围内的施工现场安全保卫工作由乙方负责，对已完工程被毁损，或滞留的家具、陈设等被盗或毁损的，由乙方承担责任。

7.7乙方承包的工程完工交付总承包人之前，乙方应做好已完工程保护工作，甲方对已完工程保护有特殊要求的，应按甲方要求采取相应保护措施。

7.8乙方没有按合同要求完成工作，造成工期延误的，责任由乙方负责。

7.9乙方负责清运现场、清运途中及处置场地的施工组织，安全防护和应急措施，严格遵守相关安全管理规定，落实安全措施，防止造成二次污染和扰民事件的发生；

7.10乙方应制定土壤运输专项措施，满足污染土壤运输要求；

7.11乙方负责协调相关管理部门对本项目工程实施的监督管理，完成本工程效果评估；

7.12乙方负责处理污染土壤清运、存放及原位和异位处置中引起的外部因素干扰影响等，并承担污染土壤清运及处置所产生的一切费用。

7.13乙方在修复过程中，发现现场与定量报告、招标文件不符，应及时报监理、业主进行确认。

7.14乙方在自检合格的基础上，及时提出效果评估申请，申报的检测单位（必须具备检测资质）必须经甲方认可，若甲方不满意乙方申报的检测单位，甲方有权指定检测单位，乙方必须配合其开展检测工作，检测费用不得调整；

7.15乙方应对本工程的安全负全责。

八、工程质量

8.1试点工程实施后，修复后土壤质量标准符合技术规范要求。

8.2双方对工程质量有争议，由双方同意的检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担，双方都有责任由双方根据责任分别承担。双方对工程质量有争议，选择检测机构达不成一致意见的，甲方有单方选择检测机构的权利，检测结果对乙方有约束力。

8.3隐蔽工程验收前，承包人必须提交隐蔽工程验收的必要资料，经监理方、承包方共同现场验收后填写。对需验收而未验收就进入下一道工序的，承包方每次需向发包方支付违约金壹万元。

九、安全施工

9.1乙方由于违反安全操作规范，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告和罚款等，乙方承担一切责任。

9.2施工期间发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失的，乙方承担一切责任。

9.3甲方、监理工程师（若有）、有权对乙方的安全施工状况进行检查，发现有违反安全施工情况的，有权提出整改要求，乙方须按要求进行整改。

9.4乙方必须严格做好对周边环境的保护工作，设计方案中必须对环境保护提出要求及标准，施工前乙方需向甲方提交环境保护、安全防护措施，经甲方认可后方可施工。

9.5乙方应配备注册安全工程师，全面负责施工现场的安全施工。投标文件拟派本项目人员配备情况中应包含注册安全工程师。

9.6合同签订时，乙方应与甲方签订《安全施工责任书》，作为本合同附件。

十、关于治理技术方案变更

若因相关政策，导则以及治理现场实际情况，原处置技术方案经论证确实需要优化或变更的，应由施工单位提出申请，由甲方组织专家评审通过后按照规定组织实施。因优化或变更增加或减少的治理费用，由专业审计机构审计核定。

十一、污染场地现场施工竣工效果评估

11.1污染场地现场工程竣工效果评估合格后15日，乙方须将本工程范围内所有设施设备、设备基础、临时用房、硬化地坪、建筑垃圾、剩余建筑材料等全部拆除、清理出场，并撤出所有施工人员，将本工程交付甲方，费用由乙方自行承担，如乙方未在上述期限内及时清理完毕并将工程交付甲方的，乙方按合同总价的万分之五／日向甲方支付违约金，因逾期交付工程给甲方造成经济损失的，乙方应一并赔偿；同时，乙方移交所有竣工工程之前，甲方有权拒绝结算、支付合同价款。同时，甲方有权代为拆除、清理，届时，乙方除应支付甲方拆除清理费用外，还应当向甲方支付逾期交付违约金，并赔偿甲方因乙方逾期交付所产生的经济损失。

11.2乙方完成承包范围内的全部工程后，向甲方提交工程竣工效果评估报告，同时根据国家与工程所在地的相关档案管理规定及备案要求，提交完整的竣工效果评估资料4套，甲方组织乙方、监理单位、设计单位进行效果评估。

11.3甲方收到乙方提交的竣工效果评估申请报告及效果评估资料后20天内组织效果评估，认为项目（包括工程节点）尚不具备竣工效果评估条件或乙方提交的效果评估资料不完整的，有权不组织效果评估，直至项目符合竣工效果评估条件或效果评估资料完整止。若项目效果评估时，竣工效果评估资料尚不完整，或不完全符合主管部门要求的，项目效果评估通过后，乙方仍应按要求提交完整的符合要求的全套资料。

11.4工程竣工效果评估通过的，以实际通过效果评估之日为工程实际竣工日期工程经整改后效果评估通过的，以整改后通过效果评估之日为工程实际竣工日期。

11.5工程效果评估通过后10日内，乙方向甲方移交尚未提交完毕的工程资料，乙方未移交的，甲方有权拒绝支付合同价款，且乙方每逾期移交一日，按合同总价的 万分之五  向甲方支付违约金。

十二、污染土壤质量修复效果评估

乙方完成承包范围内的全部修复工程后，向甲方提交工程竣工效果评估报告，同时提交完整的竣工效果评估资料4套，由甲方委托独立第三方进行效果评估，乙方、环境监理、工程监理等相关单位协助效果评估。

按照下列要求审查治理修复工程报告和环境监理报告：

12.1施工单位是否按图施工，污染土壤挖掘、污染土壤运输、污染土壤原位修复、污染土壤异位修复过程中的二次污染防控情况。

12.2本工程质量标准约定为不低于招标文件规定的技术标准。

十三、违约责任

13.1甲方未按约支付应付进度款超过60日的，自第61日开始，每逾期一日，甲方按应付未付进度款的 万分之五 向乙方支付违约金，但乙方不得以甲方拖欠进度款为由暂停施工或延缓施工进度（项目进度），再逾期超过15日的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误由甲方负责；

13.2审核（计）报告确认后，甲方未按约支付项目结算款的，每逾期一日，甲方按应付未付结算款的 万分之五 向乙方支付违约金；

13.3项目未在合同约定工期（含节点工期）或签证顺延工期内完工的，乙方按下列标准支付违约金：逾期竣工30天以内（含30天）的，每逾期一日，乙方按项目总造价的万分之五向甲方支付违约金，逾期完工30天以上的，每逾期一日，乙方按项目总造价的万分之十 向甲方支付违约金。因项目逾期完工给甲方造成损失的，该损失包括但不限于甲方因逾期完工向乙方支付的逾期完工违约金，甲方增加的财务成本等，乙方应赔偿损失。

13.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的工程成品（若有），如造成损失，赔偿损失。

13.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，乙方不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并赔偿损失。

13.6因乙方明确表示或以行为表示不履行本合同主要义务，或乙方逾期完工（含节点工期）超过50天的，甲方有权提前终止合同有权要求乙方支付合同价20%的违约金，且乙方须在甲方终止合同之日起10日内撤出施工现场的所有机械、材料、人员，并向甲方移交施工资料。因此给甲方造成损失的，赔偿损失，该损失包括但不限于乙方的行为给甲方造成的直接损失，甲方另行发包增加的费用及成本等。乙方未按约定撤出施工现场的，甲方有权将机械、材料清理出施工现场，由此产生的费用、造成的损失由乙方承担，且甲方有权拒绝支付乙方已完工程的工程款。

13.7乙方依约应承担的违约金和损失，甲方有权在合同价款中直接扣除。

13.8 乙方未通过土壤污染治理项目竣工效果评估，乙方应根据甲方要求限期整改，费用由乙方承担，并自乙方投标文件承诺的竣工日期次日起，每逾期一日，乙方按合同总造价的万分之五 向甲方支付违约金，若乙方未完成限期整改或未通过甲方组织的第二次效果评估，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付合同价20%的违约金，同时，甲方有权拒绝支付剩余款项，甲方后续委托第三方继续实施污染治理至合格标准所产生的费用从乙方的合同价中扣除，乙方剩余工程款不足抵扣的，甲方有权向乙方追偿。

十四、不可抗力

14.1不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和国家或地方政府的政策。

14.2不可抗力发生后，甲乙双方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

14.3不可抗力发生前已完成的工程应当按照本合同约定进行计量支付。

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）甲方和乙方承担各自人员伤亡和财产的损失；

（2）因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致乙方停工的费用损失由甲方和乙方合理分担。

（3）因不可抗力引起工期延误，甲方要求赶工的，由此增加的赶工费用由甲方承担；

（4）乙方在停工期间按照甲方要求照管、清理和修复工程的费用由甲方承担。

14.4 不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

14.5 因不可抗力导致合同无法履行累计超过30天的，甲方和乙方均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照本合同有关条款确定甲方应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前乙方已完成工作的价款；

（2）乙方为工程订购的并已交付给甲方，或甲方有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）甲方要求乙方退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）扣减乙方按照合同约定应向甲方支付的款项；

（5）双方商定或确定的其他款项。

合同解除后，甲方应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

十五、索赔

15.1 甲方有权根据当地权威检测检验机构或其他有权部门出具的检验检测结果意见证书向乙方提出索赔。

15.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的方式解决索赔事宜。

15.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

15.4以上条款适用乙方对甲方的索赔程序及结果。

十六、合同的解除和转让

16.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

16.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的；

16.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

16.2 合同的部分和全部都不得转让。

十七、合同效力

本合同自双方签字加盖公章后，合同正式生效，至双方的全部义务履行完毕后自然失效。

十八、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向台州仲裁委员会提请仲裁。

十九、附则

19.1合同份数：本合同一式十份，甲乙双方各执四份，招标机构一份，政府采购管理部门一份。

19.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

19.3本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标文件和招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。以上文件的优先顺序为：（1）合同履行过程中的纪要、签证；（2）本合同书；（3）中标通知书；（5）招标文件及招标人澄清、答疑（4）投标文件及投标人承诺、声明、书面澄清。

19.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 授权委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 授权委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： |
| 鉴证方（见证章） 授权委托代理人： |  |

第四部分   投标文件部分格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式5-1：

投 标 函

致：（招标人名称）

一、根据己收到的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿意以人民币（大写）：     　      　　　整（￥：        ），承包上述项目的咨询、管理服务。我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部招标文件，一旦我方中标，我方在全部同意招标文件内容前提下，并保证人员设备按招标人的要求及时到位。同时保证本投标文件的所有资料真实有效，如有虚假成份，愿承担一切后果。

2、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

3、提交投标保证金（大写）          元/年（￥        元/年）；

4、投标有效期自投标截止之日起90 天；

5、投标报价见《开标一览表》；

6、我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件；

7、将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

8、如果我们中标，我们愿意在签订合同时按招标文件要求支付招标代理费。

投标人全称：                         （盖章）

法定代表人或授权委托代理人：             （签字）

单位地址：                                 邮编：

电话：                              传真：

年    月    日

格式5-2：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地　　址：

电话号码：

成立时间：　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

经营期限：

姓　　名：　　　　　性别：　　　　　年龄：　　　　　职务：

系　　　　　　（投标人名称）　　　　　　　的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投  标  人：　　　　　　　　         盖章

法定代表人：　　　　　　　  　　签字或盖章

日　期：　　　　　年　　　　月　　　　日

格式5-3：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　（姓名）　系　　　（投标人名称）　　　的法定代表人，现授权委托　（单位名称） 　的　（姓名）　　为我公司签署　　（招标人名称）　　　　的　　　　（招标项目名称）　　　投标文件的法定代表人授权委托代理人，并以我公司的名义参加本项目的投标活动。我承认代理人授权委托代理人我所签署的本项目的投标文件的内容以及在开标、评标、过程中所签署的一切文件。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　（签字）　性别：　　　　年龄：

身份证号码：　　　　　　　　电话：

投标人：　　　　　　　　　　　　　　（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　  　（签字或盖章）

授权委托日期：　　　　　年　　　　　月

格式5-4：

开标一览表

项目编号：

投标人名称：                                                   单位：元

| 项目名称 | 投标价（元） | 工期（日历天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 大写： 小写： |  |  |

注：投标价包括项目实施所需的派驻人员工资、派驻人员社会保险费用、福利、管理服务费、加班费、油费、办公场所、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。投标人应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字）：

日 期：  年  月  日

格式5-5：

投标报价明细表

项目名称：                     招标编号：                        单位：元

| 序号 | 内容 | 规格 | 品名 |  | 数量 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 道路绿化 | 规格 | 品名 |  | 数量 | 单价 | 投标报价 |
|  |  | 税金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 售后服务费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ........ |  |  |  |  |  |
|  | 合计金额大写: |  |  |  |  |  |  |

注：此表中“技术性能及参数”应与投标文件中设备配置清单相一致。

投标单位（盖章）：

授权委托代理人（签字）：

日    期：

格式5-6：

企业情况表

| 企 业 名 称 |  | 企业性质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 电话/传真 |  |  |
| 成立注册年月 |  | 主管部门 |  |  |
| 营业执照号码 |  | 经营范围 |  |  |
| 职工全员人数 |  | 其中 | 管理人员 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |
|  |  |  | 工人 |  |
| 总体介绍、技术经济实力、服务能力、资格、资质、资信、质量认证与本次服务相类似的实际项目的介绍、业绩等相关情况。 |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

最近的财务报表、近期银行信用证明、业绩表（含用户的联系方式）等相关证明资料复印件加盖公章后附后。

投标人认为有必要的声明和文件（鉴定材料、荣誉证书等），复印件加盖公章后附后。

格式5-7：

同类项目业绩

| 序 号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同金额 (万元) | 合同开始日期和终止日期 | 业主联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、各投标人可以根据各自业绩量准备充分的表格，此页后须附上合同或批复验收报告复印件（加盖公章）等证明材料，开标时需携带原件,否则为无效业绩。

2、投标投标人须真实仔细地填写本表格，以备现场核实。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：             日期：

格式5-8：

本项目拟委任的主要负责人资历表

项目名称：                                                 采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校所学专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：项目负责人项目经理证书（如有则提供）、技术职称证书、毕业证书、业绩证明应提供旁证材料（合同）应附本表后

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

格式5-9：

派驻本工程人员汇总表

项目名称：                                            采购编号：

| 序号 | 姓名 | 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书复印件（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购单位同意；擅自更换或不到位属违约行为。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

格式5-10：

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加                  的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月   日

格式5-11

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加           单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，则本公司同意本次投标作无效投标处理（已中标的，中标无效），采购代理机构有权没收本公司的投标保证金和招标代理费，且有权上报财政部门，建议财政部门将本公司列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止本公司参加政府采购活动并予以通报。

投标人名称（盖章）：

日   期：

第五部分 评标办法及评分标准

本评标办法将严格遵照《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标办法暂行规定》和《中华人民共和国政府采购法》，并结合项目所在地政府有关招投标的规定和招标项目的实际情况制定。

- 总则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则；评标活动依法进行，评标过程严格保密；评标活动及当事人接受依法实施的监督。

本次评标采用综合评分法。

- 评标组织

评标委员会：评标委员会依法组建，负责本次招标的评标活动，并向招标人推荐中标候选人。

- 评标工作任务

1. 初步评审

(1)投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，有无重大偏差；如有重大偏差项目之一者，作废标处理，不予进入详细评审。

重大偏差项目（详见附表1）。

(2)对存在细微偏差的投标文件，通知其投标人进行必要的澄清和补正。

2. 详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较。

本次评标按技术评审、商务评审两部分进行，采用百分制计分，分技术评审、商务评审两部分承诺情况评审。

（1）技术资信部分60分 （评标标准详见附表2评标打分标准表。）

（2）商务报价部分40分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分40分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%×100，投标报价超过最高限价的为无效标。

经评审专家统一认定明显低价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的做无效标处理。

3. 决标

评标委员会成员经过阅标、审标和询标，综合评审意见，根据技术评标打分标准表，对照投标人的投标文件分别进行打分，各评委有效评分的算术平均值即为投标人的技术得分（评标委员会成员为有效评分的算术平均值，按四舍五入原则取值并保留小数点后两位）。技术得分、商务报价得分之和为投标人的评标总分。根据评标总分高低排定顺序，评标总分最高者即为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人。如遇评标总分最高者并列，以商务分高者优先。

招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

评标办法的解释权归招标人。

附表1：

重大偏差项目表

| 序号 | 项目内容 | 招标文件要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未提交投标保证金或提交的保证金金额不足 | 投标保证金（人民币）： 元 |  |
| 2 | 投标有效期不足 | 90天 |  |
| 3 | 投标文件的组成不符合招标文件的要求 |  |  |
| 4 | 投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字及未按招标文件要求加盖公章及密封包装的 |  |  |
| 5 | 投标文件附有招标人不能接受的条件 |  | 须由三分之二以上评委认定 |
| 6 | 不符合招标文件规定的其它实质性要求 |  | 须由三分之二以上评委认定 |
| 7 | 投标人报价均超过采购方设定的最高限价，作废标处理。 |  | 废标处理 |

附表2：

评标标准打分表

技术评分细则（35分）

| 序号 | 评分内容及细则 |  | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污染修复方案（15分） | 出具经业主签字确认的现场踏勘证明，现场踏勘详细，分析合理，重点突出（现场踏勘证明占3分） | 差：0-1 良：1-2 优：2-3 |
|  |  | 实施方案涉及到的所有工作内容、工艺流程、技术参数等具有完整性、合理性及可实施性 | 差：0-1 良：1-2 优：2-3 |
|  |  | 实施方案中的污染土壤处置方案的经济合理性、科学性 | 差：0-1 良：1-2 优：2-3 |
|  |  | 实施方案中的治理目标的可达性 | 差：0-1 良：1-2 优：2-3 |
|  |  | 二次污染的防范及措施（含非修复管控区、异味管控区的二次污染防范） | 差：0-1 良：1-2 优：2-3 |
| 2 | 项目实施组织设计（20分） | 项目概况及工程特点分析 | 差：0.5-1 良：1-1.5 优：1.5-2 |
|  |  | 拟派人员是否满足项目需要，组织安排计划是否合理有效 | 差：0.5-1 良：1-1.5 优：1.5-2 |
|  |  | 对项目实施质量目标的控制及保证措施是否有效、科学 | 差：0-1 良：1-2 优：2-3 |
|  |  | 项目实施进度安排计划是否合理、科学 | 差：0.5-1 良：1-1.5 优：1.5-2 |
|  |  | 拟投入的设备设施及仪器数量、性能、到位时间是否满足本项目实施需要。 | 差：0.5-1 良：1-1.5 优：1.5-2 |
|  |  | 安全、文明生产的目标是否明确，保证措施是否具体有效 | 差：0.5-1 良：1-1.5 优：1.5-2 |
|  |  | 治理实施方案中的治理目标的可达性 | 差：0-1 良：1-2 优：2-3 |
|  |  | 过程监测方案 | 差：0.5-1 良：1-1.5 优：1.5-2 |
|  |  | 风险应急预案 | 差：0.5-1 良：1-1.5 优：1.5-2 |
| 3 |  | 合 计 | 35 |
| 注：各评委独立评分，各单位得分范围一般应在20-35分之间，低于20分应说明原因。各专家打分（保留至小数点后1位，第2位四舍五入），平均分保留至小数点后2位，第3位四舍五入。 |  |  |  |

资信评分细则（25分）

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 投标人具有环境工程设计（固体废物处理处置工程或水污染防治工程）专项乙级及以上资质得2分；投标人具有市政公用工程总承包二级及以上资质的得2分。（证明材料：投标人须提供相应资质证书原件或可识别的二维码，否则不得分。） | 4分 |
| 3 | 体系管理 | 投标人同时通过ISO9001质量管理体系认证、14001环境管理体系认证、18001职业健康安全管理体系认证及50430工程质量管理体系认证且在有效期内，得1分，缺项不得分。 （证明材料：投标人须提供相应认证证书原件，否则不得分。） | 1分 |
| 3 | 企业荣誉和技术研发实力 | 1、投标人承担过污染修复相关省级及以上重大专项课题的得2分, 此项最高得2分； 2、投标人具有国家火炬计划重点高新技术企业的得2分, 此项最高得2分； 3、投标人具有省级及以上高新技术企业研究开发中心的得2分, 此项最高得2分； 注：（证明材料：投标人须提供相关文件证明资料或者网站公示查询网址和截图，否则不得分。） | 6分 |
| 4 | 项目机构组成 | 拟投入项目部成员资格证书（提供项目负责人（注册环保工程师及环保类高级工程师及以上职称）、技术负责人（具备注册环保工程师及环保类高级工程师及以上职称）、预算负责人（注册造价师）、五大员（造价员、施工员、质检员、安全员、材料员）证书及社保证明复印件，原件备查），缺一个扣0.5分，扣完为止 | 5分 |
| 5 | 类似工程业绩 | 2014年10月1日（合同签订时间）至今，投标人完成过境内单个污染土壤修复治理项目业绩合同金额2000万以上得1.5分，1000万至2000万（含2000万）得1分，500万至1000万（含1000万）得0.5分,500万（含）以下业绩不得分，满分5分。 备注： 1.不包括分包业绩、联合体业绩、矿山、垃圾填埋场业绩； 2.须提供中标通知书、合同和竣工验收资料（竣工验收资料包括环保部门出具的验收意见或环保部门的验收备案函或专家验收意见或业主、监理等单位联合出具的验收证明） 3.开标时需提供以上提供有效证明资料原件，否则不得分。 4.资格中的业绩不计入评分。 | 5分 |
| 6 | 企业不良记录 | 近三年内，投标人及投标人项目负责人无不良记录的，得4分。投标人应如实提供不良记录材料，否则招标人查实后将没收其投标保证金，并保留进一步处罚的权利。 | 4分 |
| 合 计 |  |  | 25 |

附件：路桥区安溶泾及其汇流区河道底泥处置试点工程实施方案及设计图册